标底编制说明

- 工程名称：绍兴市人民医院体检中心16排CT室改造

- 编制范围及内容：体检中心内CT室及控制室局部改造，包括部分梁加固，部分地面、墙面、天棚、水电等改造。

三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

业主提供的由浙江中景建筑设计集团有限公司于2022.04.20出具的图纸及现场踏勘。

（二）定额套用：

- 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》；《浙江省安装工程预算定额（2018）版》；《浙江省建设工程计价规则（2018）版》；《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（2018版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》及有关补充定额、文件编制。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装饰工程施工取费费率相关规定及浙建建发【2019】92号文件，按一般计税法计取。管理费、利润均按单独装饰工程相应中值计取；施工组织措施费中安全文明施工基本费按市区工程中限计取，其余施工组织措施费不考虑；规费按规定计取，请投标单位报价时自行综合考虑，结算时不作调整。

2、计税方法采用“一般计税法”，税金按增值税9%计取。

3、农民工工伤保险费已包含在标底报价内。

4、根据绍市建设办【2022】31号文及浙建建发【2022】37号文，安全生产责任保险费、疫情常态化防控、“智慧工地”增加费已计入标的报价内；中标单位施工时必须按有关文件规定进行办理。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按照《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第6期、《浙江造价信息》、《质监与造价》2022年第6期及市场调查确定。水泥按袋装考虑。

2、人工单价：人工单价按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第6期人工市场信息价补差。差价部分只计取税金。

3、 ②“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

③“暂定价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用。

（五）本标底的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。

（六）标底编制的具体口径：

- 本标底综合平衡后的场内多余建筑、生活垃圾，均按土方外运考虑，运距按20km计，此口径不作调整，请投标单位投标时充分考虑此因素。

- 根据现场踏勘及业主要求，设备吊装口按铝合金窗、混凝土翻边、护窗栏杆拆除后重新制作、安装考虑，若实际施工方案不同，结算时按业主、监理签证后按实调整。

- 设备吊装口铝合金窗均按85系列，穿条隔热型1.4厚5+9A+5中空玻璃计入，结算时按实调整。

- 根据现场实际情况，CT室地面按塑胶地面拆除，结算时按实调整。

- 本标底现场实际情况，CT室墙面部分镜面玻璃及木质护墙板按拆除计入，其余墙纸、涂料墙面不考虑拆除，结算时按实调整。

- 本标底加固部分钢梁及其他构件防锈按环氧富锌防锈底漆、中间漆采用环氧云铁。

- 本标底新增CT设备区域内不凿除非结构面层，直接利用面层。

- 本标底加固部分锚板与混凝土构件接触面砂浆修补，按10mm厚聚合物砂浆计入，结算时按实调整。

- 本标底包含电气系统、弱电系统。

- 本标底电气系统电源从变电所低压母线引来，工程量暂按50米计入，结算时按实调整。

- 本标底CTX配电箱至厂家CT控制箱，工程量暂按10米计入，结算时按实调整。

- 本标底弱电系统从原有机柜引来，工程量暂按50米计入，结算时按实调整。

- 本标底UPS电源规格参数不明确，本标底按暂定价计入，结算由监理及业主确认规格参数后按实结算。

- 其余不明之处详见清单。

- 定价材料表中的材料在实际施工时施工方需提供样品、其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方和监理方共同看样确认。

四、标底编制的其他事项：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

附：定价材料表，暂定价表

华诚工程咨询集团有限公司

2022年07月07日